업무 현황 및 계획 보고

보고자: 서성종 (아이티센코어 ESG사업부 개발팀 PL)
작성일: 2026-08-21
수신: 팀장님 (내일까지 회신 요청 건)

────────────────────────────────────────────────────────────

1. 현재 하고 있는 일

사업부 사업 영역 (3 축)

| 축 | 규제·법령 | 주력 제품 | 우리 개발팀 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 내부회계 (K-SOX) | 신외감법 · 내부회계관리제도 | MicroICM · MicroICM@Cloud · ICM Agent (Go) | 개발 리드 |
| ② 리스크모니터링 (RMS) | 자금·구매·법인카드 상시감사 | MicroRisk-X (신사업) · Cen's TRM · MicroEWS | PL (v14 저자) |
| ③ CCP (준법경영) | 준법지원인·컴플라이언스 프로그램 | (기존 자산 활용 + 신규 검토) | 개발 지원 |

RMS 상세 (담당 파트): 외부 I/F 로 법인카드·자금·구매 등 거래 데이터 수집 → 이상 거래·리스크 지표·규정 위반 자동 감지·실시간 모니터링.

병행 프로젝트 (4 트랙)

| # | 프로젝트 | 위치 | 성격 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 연결결산 (Contabulo) | C:\IFRS_PJT | Node.js 웹앱 (Server + Client) | 개발 리드 |
| 2 | RMS (MicroRisk-X 신사업) | C:\RMS_PJT | GRC 백엔드(grc-ba) + UI(grc-ui) · PPT v14 저자 | PL |
| 3 | ICM Agent (Go) | C:\ICMAI_PJT\Project | MicroICM 확장 · AI 에이전트 · Go 언어 | 개발 리드 |
| 4 | AI 오케스트레이션 킷 v1 | C:\pjt\orchestration_v1 | 멀티AI (Claude+Codex+Gemini) 사내 자동화 인프라 | 저자·유지보수 |

이번 달 완료 (2026-08 실적)

MicroRisk-X 신사업 PPT v14 초안

Orchestration Kit v1 신기술 반영 (Opus 5 · Sonnet 5 · Managed Agents · Qwen 3.8-27B)

사내 조사 규율 룰 6종 신설 (환경 의존 결함 · 계측 3축 · 조사 방법론)

산업 ML RMS 이식 종합지도 pptx 갱신

도메인 강점 활용

ISMS-P 자격 3년 (개인 도메인)

ESG (Governance) 안 정보보호공시 자연 연결

아이티센코어 ESG사업부 6대 자원 (MicroICM · Cen's TRM · MicroEWS · MicroBSC · MicroICM@Cloud · Contabulo) 연동

────────────────────────────────────────────────────────────

2. 어려운 점

근본 병목 (개발팀 관점)

개인 병목 — 사업부 3축 (K-SOX·RMS·CCP) 을 개발팀이 모두 커버. 4 트랙 병행 · PL 부재 시 진행 정지 리스크

개발팀이 자산을 만들어야 매출이 나오는 구조 — 영업·컨설팅이 팔 근거를 시기별로 릴리스해야 하는데 시간 부족

하루 각 프로젝트 2~3시간이 실질 한계

기술 부담

2026 하반 AI 파도 — Claude Opus 5 · Sonnet 5 · Fable 5 · Qwen 3.8-27B · Managed Agents · Inference hooks 등 6주 새 대형 변화 8건+

ICM Agent Go 새 언어 병행 (기존 Python/Node 스택과 다름)

개인정보·기업 민감정보 처리 리스크 — RMS I/F 데이터 (법인카드·자금·구매) 외부 API 사용 = 규제 리스크 → 로컬 AI 필수인데 사내 GPU 미보유

도메인 공백

회계 정합성 — 회계법인 영역 · 팀 자체 커버 X → 외주 필요

ISMS-P — PL 개인 자격 3년만 · 팀 강점 X → 컨설팅 파트너십 필요

CCP (준법경영) — 신규 진입 영역 · 도메인 지식·시장 조사 시간 필요

인프라 반복

개발·검증 세션 동시 병행 시 조용한 유실 (git worktree 물리 분리 필요)

Windows Git Credential Manager GUI 인증 CLI 세션 hang 반복

claude.ai 이미지 첨부 배경 탭 제약 (2026-08-20 postmortem 완료)

사내 개발 표준 환경·CI/CD 부재로 반복 인프라 문제 발생

────────────────────────────────────────────────────────────

3. 건의사항

원칙: 개발팀이 자산을 만들어놓아야 실적으로 이어짐. 이를 위한 지원 요청.

인력 (실적 리스크 완화)

① RMS 또는 IFRS 백업 개발자 1명 즉시 배치 — 4 트랙 중 최소 1개 부담 완화 · PL 부재 시 진행 정지 리스크 제거

② CCP (준법경영) 도메인 리소스 — 신규 진입 영역 · 도메인 스터디·시장 조사·MVP 프로토타입 시간 확보

③ 개발팀 확대 로드맵 — 2027년까지 3~4명 · 프로젝트별 PL 분리 · 신입 온보딩 표준화 (Orchestration Kit 이미 갖춰짐)

인프라 (원가·수익성 직결)

④ 사내 GPU 서버 (Qwen 3.8-27B 로컬 배포용) — RMS I/F 데이터 (법인카드·자금·구매) 외부 API 미노출 대량 판정 가능 · 개인정보·기업 민감정보 규제 대응 + AI API 원가 절감 이중

⑤ Orchestration Kit 사내 표준화 지원 — kit 을 다른 부서·계열사 install 배포 시 인프라·라이센스 지원 (Zero-touch 자동화 실증 사례 축적)

⑥ Anthropic Enterprise 계약 검토 — Managed Agents + Inference hooks 로 사내 AI 거버넌스 표준화

파트너십 (도메인 보강)

⑦ ISMS 컨설팅 파트너십 — KISA 인증 컨설팅사 1~2곳 협약 (재판매·리드젠)

⑧ 회계법인 외주 관계 — 회계 정합성 영역 보강 · MicroICM/Contabulo 도입 진단 파트너

방향성 결정

⑨ 신사업 (RMS · CCP 신규) vs 유지보수 (K-SOX · IFRS) 리소스 배분 명시 — 팀장님 판단 요청. 개발팀이 무엇을 먼저 완비할지 결정 필요

────────────────────────────────────────────────────────────

4. 향후 1~2년 계획 — 개발팀이 실적으로 이어지게 할 수 있는 것 (3축 관점)

관점: 개발팀. 영업·컨설팅·경영이 팔 수 있으려면 우리가 먼저 만들어놓아야 실적으로 이어짐. 사업부 3축 (K-SOX 내부회계 · RMS 리스크모니터링 · CCP 준법경영) 자산을 시기별로 완비.

4.1 시기별 릴리스 (3축 관점)

| 시점 | 축 | 릴리스 | 산출 | 실적 연결 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 H2 | RMS | MicroRisk-X v15 | 2026-08 신기술 반영 · I/F 시나리오 3종 (법인카드·자금·구매) | 유료 PoC 3~5곳 (신사업 ARR 씨앗) |
| 2026 H2 | K-SOX | ICM Agent Go GA | MicroICM 연동 완료 · 성능 데이터 · 시나리오 | MicroICM 고객 프리미엄 옵션 (ARPU 상승) |
| 2026 H2 | K-SOX | Contabulo 클라우드 | IFRS 연결결산 자동화 · MicroICM@Cloud 연동 | 상장사·중견 클라우드 신규 · SaaS 전환 |
| 2026 H2 | CCP | CCP 준법 자동화 프로토타입 | 준법감시 규정 매핑 · CCP 지표 자동 수집 파이프라인 | 신규 시장 진입 근거 (3축 완비) |
| 2026 H2 | 인프라 | Orchestration Kit v2 | Zero-touch 100% · 사내 다른 부서 install 실증 | 컨설팅 신뢰 근거 + B2B 검토 근거 |
| 2027 상반 | RMS | MicroRisk-X GA | 유상 PoC 결과 정식판 · 파트너 install kit | 유료 고객 5+ ARR · 재판매 파트너 |
| 2027 상반 | 컨설팅 | 컨설팅 도구 세트 | install kit · 진단 툴 · 교육 자료 | AI 자동화·ESG 공시·CCP 진단 판매 시작 |
| 2027 하반 | 인프라 | Orchestration Kit B2B | 파일럿 유상 판매 준비 · 라이센스·SLA | 신규 제품 라인 |
| 2027 하반 | 규제 | 규제 대응 자동화 세트 | 정보보호공시·ESG 공시·K-SOX 강화·CCP 준법 자동화 | 규제 대응 SaaS 신규 (자산 100억 이상 확대) |

4.2 개발팀이 만들어야 매출로 이어지는 5가지 (팔 수 있는 근거)

우리가 만들지 않으면 아무도 팔 수 없는 것:

① 사내 자동화 100% 실증 사례 — Orchestration Kit 을 우리 사업부·다른 부서에 배포한 실측. '우리는 이미 해봤다' 가 컨설팅·B2B 유일한 신뢰 근거

② 3축 제품 데모 시나리오 각 3종 — K-SOX (MicroICM·Contabulo·ICM Agent) · RMS (MicroRisk-X · I/F 법인카드·자금·구매) · CCP (준법감시) 별 규제 대응 시나리오. 영업 즉시 시연

③ 3축 크로스셀 기술 근거 — MicroICM 고객 → MicroRisk-X → CCP 데이터 연동·SSO·지표 매핑을 미리 준비. 3축 통합 판매 근거는 개발이 만든다

④ 파트너 install kit — ISMS·회계·준법 파트너 자체 판매용 install·training. 파트너 매출은 우리가 준비한 만큼 나옴

⑤ 규제 대응 자동화 세트 — 정보보호공시·ESG 공시·K-SOX 강화·준법경영 규제 각각 대응. 규제 시점 = 매출 기회. 개발 준비 없으면 놓침

4.3 개발팀이 원가·수익성에 직접 기여

API 원가 절감 + 규제 대응 이중 효과: Qwen 3.8-27B 로컬 (Apache 2.0 · 262K context · SWE-bench Pro 61.7%). RMS I/F 데이터 (법인카드·자금·구매) 는 개인정보·기업 민감정보 → 외부 API 미노출 필수. 개발팀 사내 GPU 셋업 = 원가 + 규제 이중

반복 SI 자동화: Orchestration Kit 흡수로 인당 처리량 상승 · 매출 대비 원가율 개선 · 개발팀 매출 기여도가 숫자로 나옴

3축 KPI 대시보드: 프로젝트별·3축별 매출·수익성 대시보드 (사내 도구). 경영 판단 근거를 우리가 제공

4.4 그룹 채널 (개발이 install · 영업이 성사)

역할 분담: 아이티센 그룹 계열사간 거래는 영업 성사 · 개발팀은 install·튜닝·유지보수 리소스 준비

성과 이중: 그룹 내부 매출 안정 (즉시) + 외부 판매 레퍼런스 (중장기)

4.5 2028 시장 선점 기술 준비 (지금 시작해야 그때 팜)

정보보호공시 자동화 SaaS — 자산 100억 이상 확대 규제 · 지금 프로토타입 → 2027 하반 SaaS

Post-Quantum Security (양자내성보안 · CRYSTALS-Kyber·Dilithium·SPHINCS+) — 금융·공공 진입 근거 · 도입 진단 툴 · NIST 표준 반영

Synthetic Data (합성데이터 · Gretel·Mostly AI·SDV) — RMS I/F · CCP 학습용 · 개인정보 없는 데이터 판매 · 규제 대응 이중

§ 4 요약 (개발팀 관점)

개발이 만들어 놓아야 영업·경영이 팔 수 있다. 사업부 3축 (K-SOX · RMS · CCP) 자산을 시기별로 완비.

| 개발팀이 만들 것 | 그것이 이어질 실적 |
| --- | --- |
| 시기별 릴리스 9건 (4.1) · 3축 모두 | K-SOX ARPU · RMS ARR · CCP 진입 · SaaS 전환 · B2B 도구 |
| 매출 재료 5가지 (4.2) | 컨설팅 신뢰 · 3축 시연 · 크로스셀 성사 · 파트너 매출 · 규제 대응 |
| 원가·수익 기여 3건 (4.3) | API 원가 절감 · 처리량 상승 · 경영 3축 KPI 근거 |
| 그룹 install 리소스 (4.4) | 그룹 내부 매출 + 외부 레퍼런스 |
| 2028 기술 준비 3영역 (4.5) | 시장 선점 · 규제 대응 신규 상품 |

핵심 메시지: 개발팀은 영업·경영·컨설팅을 직접 하지 않지만, 팔 수 있는 자산을 시기별로 만들어놓는 것이 개발팀 실적의 본질. 위 5개가 준비되면 사업부 3축이 영업·경영·컨설팅으로 각자 매출 확대.

────────────────────────────────────────────────────────────

5. 요약

사업부 3축 (K-SOX · RMS · CCP) 을 개발팀 4 트랙으로 커버 · PL 개인 병목이 최대 리스크

AI 자동화 인프라 (Orchestration Kit v1) 는 사내 자산 · 부서 배포 → 컨설팅·B2B 상품화 가능

RMS I/F 데이터 (법인카드·자금·구매) = 사내 GPU (Qwen 로컬) 필수 · 규제 대응 + API 원가 절감 이중

ESG G(overnance) + AI 자동화 조합 = 사업부 진입 근거 · 2027 상용화 목표

회계·ISMS·준법 도메인 공백은 외부 파트너십으로 보강이 정직한 접근

팀장님께 즉시 요청 3가지: ① 백업 개발자 · ② 사내 GPU 서버 · ③ 신사업 vs 유지보수 우선순위 결정

────────────────────────────────────────────────────────────

보고자: 서성종 · sjseo@itcen.com · 아이티센코어 ESG사업부 개발팀