내부회계관리제도 AI 솔루션 도입

(온프레미스 방식)

제안요청서 (RFP)

| 문서 분류 | 대외비 / 입찰 관련 문서 |
| --- | --- |
| 발송일 | 2026년 6월 1일 |
| 발송 기관 | 유안타증권 |

목 차

| 1. | 사업 개요 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 제안요청 배경 및 목적 | 3 |
| 3. | 사업 범위 및 요구사항 | 4 |
| 4. | 고위험 통제 전수점검 요구사항 | 6 |
| 5. | 기술 요구사항 (온프레미스) | 7 |
| 6. | 보안 및 컴플라이언스 요구사항 | 9 |
| 7. | 제안서 작성 요건 | 10 |
| 8. | 평가 기준 | 11 |
| 9. | 일정 및 제출 방법 | 12 |
| 10. | 계약 조건 | 13 |
| 별첨1. | 요구사항 체크리스트 | 15 |
| 별첨2. | 입찰견적서 | 18 |
| 별첨3. | 비밀보호각서 | 19 |

1. 사업 개요

| 사업명 | 내부회계관리제도 AI 솔루션 도입 사업 (운영평가 자동화, 온프레미스) |
| --- | --- |
| 발주기관 | 유안타증권 |
| 사업 유형 | 소프트웨어 구축 및 유지보수 |
| 구축 방식 | 온프레미스(On-Premise) — 외부망 미연동 |
| 사업 기간 | 업무 착수일로부터 6개월 이내 구축 완료 (협의 가능) |
| 예산 규모 | 별도 협의 (제안서 내 세부 비용 명시 요망) |
| 제안서 마감 | 2026년 6월 22일(월) 15시 |

2. 제안요청 배경 및 목적

2.1 배경

당사는 내부회계관리제도(K-SOX)의 운영평가 업무를 수행함에 있어 다음과 같은 실무적 한계에 직면하고 있습니다.

- 샘플링 기반 검증의 한계 : 전수점검이 현실적으로 어려워 발생 리스크 누락 가능성이 상존함

- 수작업 중심 프로세스 : 모집단 추출, 증빙 집계, 평가조서 작성 등 단순 반복 작업으로 인한 업무 비효율

- Eye-Check 의존 : 증빙 대사를 육안으로 수행함으로써 오류 및 누락 리스크 상존

- 평가 품질 편차 : 담당자별 경험·역량에 따른 평가 일관성 부재

- 감사 대응 부담 : 외부감사 대응에 소요되는 시간·인력 과다로 핵심 업무 집중 저해

- 고위험 통제 상시 모니터링 부재 : 자금이체, 법인카드, 수기전표 등 부정 위험 통제에 대한 전수·상시 점검 체계 미흡

2.2 목적

이에 당사는 AI·OCR·LLM 기술 기반의 운영평가 자동화 솔루션을 도입하여 아래의 목표를 달성하고자 합니다.

- 운영평가 전 과정(증빙 분석 → 통제 테스트 → 조서 생성)의 자동화로 업무 효율성 제고

- 고위험 통제(자금이체, 법인카드, 수기전표, 저널엔트리테스트 등)에 대한 전수점검 체계 구축

- 평가 품질 일관성 확보 및 감사 추적 가능성(Audit Trail) 강화

- 개인정보·영업비밀 보호를 위한 온프레미스 구축으로 데이터 외부 유출 원천 차단

- K-SOX 규제 강화 및 자금부정 통제 공시 요건에 선제적 대응

3. 사업 범위 및 요구사항

3.1 구현 범위 개요

본 사업은 운영평가 자동화를 핵심 범위로 하되, 고위험 통제 전수점검 기능을 포함하여 구축합니다. 아래 표는 구현 범위를 정의합니다.

| 구분 | 필수 사업 범위 |
| --- | --- |
| 주요 기능 | 증빙자료 AI 분석, 통제 자동 테스트, 운영평가 조서 자동 생성, 고위험 통제 전수점검 |
| 적용 통제 | 운영평가 대상 PLC (ITGC포함) RCM 전체 통제 항목 (샘플 기반) + 고위험 통제 전수점검 |
| 구축 기간 | 업무 착수일로부터 6개월 이내 (협의 가능) |

3.2 세부 기능 요구사항 (필수)

3.2.1 증빙자료 분석 (AI-OCR + LLM)

- 스캔·이미지 형태의 증빙(PDF, JPG, PNG 등)을 AI-OCR로 텍스트화하여 구조화된 데이터로 변환

- 계약서, 보고서, 품의서 등 서술형 증빙에 대해 LLM 기반 문맥·의미 단위 분석 수행

- Excel, Word, PDF 등 다양한 오피스 문서 형식에서 테스트에 필요한 정보 정확 추출

- 이미지, 스캔 PDF(도장 및 수기 서명 포함), 대용량 엑셀 등 다양한 비정형 문서의 표(Table) 구조를 정확히 분석하여 데이터 추출

- 각 기업 문서 형식에 특화된 AI 전처리 및 DB 생성 기능 구현

- 다국어(한국어, 영어) 증빙 인식 지원

3.2.2 통제 자동 테스트

- 회사 RCM 파일을 업로드하면 통제항목별 테스트 절차(Test Attribute) 자동 인식 및 반영

- RCM-샘플-증빙 자동 매칭 후 LLM Engine을 활용한 일관된 통제 효과성 테스트 수행

- Pass/Fail 판정 및 판단 근거(Decision Log) 자동 생성

- AI 판정 근거가 된 증빙 문서의 정확한 페이지와 문구를 UI 화면에서 색상 하이라이팅으로 시각화하여 평가자 및 감사인이 즉시 확인 가능하도록 구현 (Explainable AI)

- 당사 RCM 및 내부 데이터 범위를 벗어난 잘못된 답변을 차단하는 환각(Hallucination) 방지 체계 구현 및 방지 방안 제안서에 명시

- Borderline 케이스에 대한 담당자 검토 요청(Alert) 기능

- Human-in-the-Loop: AI 판정 결과에 대한 실무자 확정·수정 기능 제공

3.2.3 운영평가 조서 자동 생성

- 테스트 결과를 기반으로 운영평가 조서(Draft) 자동 생성

- 통제별 Pass/Fail 표기, 확인 필요 사항, 판단 근거 포함

- 조서의 형식·서술 일관성 확보 (사전 정의된 템플릿 기반)

- 생성된 조서에 대한 실무자 검토 및 수정 기능 제공

- 최종 승인 및 Sign-off 워크플로우 지원

3.3 운영평가 프로세스 (5단계)

제안사는 아래 5단계 프로세스를 기준으로 솔루션을 구현하여야 합니다.

| 단계 | 프로세스 | 세부 내용 | 요구 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 평가 대상 기간 입력 | 평가기간 입력, 평가기간에 맞춘 평가범위/기준 자동 설정 | 파라미터 설정 UI |
| 2 | 통제기술서 업로드 | 회사 RCM 파일 업로드, 통제항목 테스트 절차 체크포인트(Test Attribute) 평가 기준으로 즉시 반영 | RCM 파싱(Parsing)·매핑 엔진(RCM자동인식및테스트기준반영) |
| 3 | 샘플 및 증빙자료 업로드 | 증빙자료 업로드, AI OCR과 LLM을 통한 정규화 및 테스트 준비 완료 | OCR/LLM 전처리 |
| 4 | 평가 실행 | RCM-샘플-증빙 매칭 및 테스트 자동 수행, Pass/Fail 결론 도출 | AI 테스트 엔진 |
| 5 | 운영평가 조서 생성 | 평가조서 자동 생성, 각 통제별 테스트 결과 및 판단근거 포함, 실무자 검토·확정 | 조서 자동화 엔진 |

4. 고위험 통제 전수점검 요구사항

4.1 전수점검 대상 통제

아래 고위험 통제 항목은 샘플링 방식이 아닌 전수점검 방식으로 검증하여야 합니다.

| No. | 통제 유형 | 주요 점검 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 자금이체 통제 | 이체 금액·계좌·결재라인 적정성, 비정상 이체(시간 외, 한도 초과, 미승인) 탐지 |
| 2 | 비정형 지출 통제 (법인카드 사용 통제포함) | 임시 계정 사용, 미등록 거래처 지급, 분할 지급 패턴 탐지 사용 용도 적정성, 한도 준수 여부, 영수증·증빙 일치 여부, 사적 사용 탐지 |
| 3 | 수기전표 승인 통제 | 수기전표 발생 건수·금액 추이, 적정 승인 여부, 반복 패턴·이상거래 탐지 |
| 4 | 저널엔트리(JE) 테스트 | 수기전표(Manual JE) 전수 점검, 기말 조정전표 집중 모니터링, 비정형 JE(심야·주말 입력·소액 반복 분할·비통상 계정 조합) 이상 탐지, 역전전표(Reversing JE) 패턴 분석, 증권업 계정 체계 반영 Rule 적용 |

4.2 전수점검 기능 요구사항

- ERP 또는 내부 시스템 데이터를 배치(Batch) 형태로 수집·처리하여 전수 검증 수행 (데이터 수동 업로드 방식 허용)

- 이상거래 자동 탐지: 사전 정의된 Rule 기반(부정위험 시나리오 등) + AI 이상 패턴 감지 병행

- 탐지된 이상 건에 대해 담당자에게 즉시 Alert 발송 기능

- 전수점검 결과를 별도 보고서(통제미비점 리스트 포함)로 자동 생성

- 전수점검 결과 데이터는 내부망 내 암호화 저장 및 일정 기간 보관

5. 기술 요구사항 (온프레미스)

5.1 아키텍처 원칙

- 솔루션 전체는 당사 내부망에서만 구동되어야 하며, 외부 인터넷망과 교신하지 않는 완전 폐쇄형(Air-Gap 또는 내부망 한정) 구조로 설계

- AI 모델(LLM 포함) 학습·추론 모두 내부망 환경에서 수행 — 외부 API 호출 불가

- 클라우드 서비스(AWS, Azure, GCP 등 외부 클라우드) 의존 없이 자체 서버에서 운영 가능한 구조

- 제안사는 당사 IT 인프라 환경(서버 OS, 네트워크 구성 등)을 사전 확인 후 최적화된 설치 방안 제시

5.2 LLM 및 AI 모델

- 사용하는 LLM은 오픈소스 기반(예: LLaMA, Mistral, QWEN, GEMMA 등) 또는 라이선스 비용 최소화 방향으로 제안 (라이선스 비용 상세 명시 요망)

- LLM 모델의 On-Premise 배포 방안 및 추론 성능(응답 속도, GPU/CPU 요건) 상세 기술

- 내부회계 도메인에 특화된 Fine-tuning 또는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 적용 방안 제시

- 모델 업데이트 및 버전 관리 방안 포함

- 사내망에 설치할 오픈소스 라이브러리 및 AI 모델의 보안 취약점(악성코드 포함 여부 등) 검증 방안 명시, 상업적 이용이 법적으로 안전한 라이선스(Apache 2.0 등) 체인 확보 대책 제시

5.3 인프라 요구사항

- 제안서에 솔루션 운영에 필요한 최소 서버 사양(CPU, RAM, GPU, 스토리지) 명시

- 고가용성(HA) 구성 방안 및 장애 복구(DR) 절차 제시

- 운영 중 성능 모니터링 및 로그 관리 방안 포함

- 기존 내부회계관리 시스템, ERP, 전자결재 시스템 등과의 데이터 연계 방안(파일 업로드 방식 허용, API 연계 가능 여부 포함) 제시

- 당사 시스템, 내부통제 프레임워크, 전사 데이터웨어하우스(DW)와의 실시간/배치 연동 방안 제시

- 대용량 문서 입력 및 동시 접속자 분산 처리를 위한 메모리 최적화 기술(배치 처리 최적화, vLLM 활용 등) 및 응답 속도(Latency) 저하 방지 기술 제안서에 명시

- 당사 GPU 장비는 2026년 11월 이후 사용 가능할 예정임. 구축 및 테스트 기간 중 GPU 장비 사용이 필요한 경우, 제안사 보유 장비의 활용 가능 여부 및 구체적 방안(사양, 반입 절차, 데이터 보안 조치, 추가 비용 발생 여부 등)을 제안서에 반드시 명시하여야 함

5.4 문서 처리 요구사항

- 처리 가능한 파일 형식: PDF, JPG, PNG, TIFF, XLSX, DOCX, PPTX, HWP(한글 문서) 포함

- 복잡한 레이아웃(표, 서명란, 도장 이미지 등)을 포함한 비정형 증빙 처리 능력 시연 자료 제출

- OCR 인식 정확도 목표치 명시 (권장: 한국어 99% 이상)

5.5 품질 관리

- 응답 속도(Latency)

- 정확도(답변 품질)

- 위 사항에 대해 정량적으로 평가할수 있는 평가항목, 평가방법을 제안서에 명시

6. 보안 및 컴플라이언스 요구사항

6.1 데이터 보안

- 솔루션 내 모든 데이터는 암호화 저장 (AES-256 이상) 및 전송 암호화(TLS 1.2+) 적용

- 내부 데이터 외부 유출 방지 정책 적용 (USB 반출, 이메일 첨부 등 내부 유출 경로 통제 포함) — 당사 기존 DLP 정책과 연계 방안 제시

- 당사 운영 중인 망분리 시스템, 문서암호화(DRM), 데이터유출방지(DLP) 솔루션과 AI 시스템 간 충돌 없이 안전하게 연동되는 체계 설계 및 방안 제시

- 데이터 접근 권한은 최소권한 원칙(Least Privilege) 기반으로 설계

- 솔루션 운영 중 처리된 데이터는 외부로 공유되거나 제3자에게 제공되지 않음을 기술적으로 보증

6.2 접근 통제

- 최소권한 원칙(Least Privilege) 기반 접근 통제 구현 — 온프레미스 내부망 환경에 적합한 접근 제어 설계 방안 제시

- 역할 기반 접근 제어(RBAC): 내부회계 담당자, 현업, 관리자 등 권한 분리

- 현업 평가자, 내부회계관리팀, 외부 감사인별 AI 검증 결과 조회 범위 및 증빙 문서 접근 권한 엄격 분리

- 다중 인증(MFA) 지원 또는 당사 기존 인증 체계(AD, SSO 등)와의 연동 방안 제시

- 모든 AI 사용 이력과 데이터 접근 기록은 위변조가 불가능한 형태의 감사 로그(Audit Trail)로 기록·보관

6.3 AI 모델 보안

- AI 모델에 사용되는 데이터에 대한 암호화 및 키(Key) 관리 방안 제시

- 학습용 데이터 위·변조 방지 및 무결성 검증 기능 제공

- 비인가 모델 교체 및 임의 변경 방지 체계 구현 (모델 버전 관리 및 변경 이력 기록 포함)

- 출력 데이터 또는 에러 메시지 상에 중요 정보(개인정보, 내부 계정 정보 등) 및 AI 모델 내부 정보 미노출 설계

6.4 국제 보안 인증

- ISO 27001 인증 보유 시 가점 부여 — 미보유 시 동등 수준의 보안 관리 체계(내부 보안 정책, 취약점 점검 이력 등) 입증 자료 제출로 대체 가능

- 외부 독립기관의 보안 감사(Penetration Test, Code Review 등) 수행 이력 제시 권장

6.5 컴플라이언스

- 개인정보보호법, 금융보안 가이드라인(금융감독원) 준수 방안 명시

- 내부회계관리제도 운영 지침 및 감독당국 요구 사항(Audit Trail, 근거 보존 등) 충족

- 자금부정 통제 공시, 책무구조도 등 최신 규제 동향 반영 방안 기술

7. 제안서 작성 요건

7.1 제안서 구성

제안서는 아래 구성을 반드시 포함하여야 합니다.

| No. | 항목 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사업 이해 및 추진 전략 | 요구사항 분석 결과, 접근 방법론, 추진 전략 |
| 2 | 솔루션 기능 및 아키텍처 | 주요 기능 상세, 시스템 구성도, 온프레미스 배포 방안, 데이터 흐름도 |
| 3 | AI·LLM 기술 방안 | 사용 모델 종류·버전·라이선스, Fine-tuning/RAG 적용 방안, 한국어 성능 검증 결과, 환각 방지 체계 |
| 4 | 고위험 통제 전수점검 | 자금이체·법인카드·수기전표 등 전수점검 구현 방안, 이상탐지 Rule 및 AI 알고리즘 |
| 5 | 보안 방안 | 데이터 보호, 접근 통제, 망분리·DRM·DLP 연동 방안, 보안 인증 현황 |
| 6 | 구축 일정 및 방법론 | 단계별 추진 일정(WBS), 투입인력 및 MM(Man-Month), 산출물 목록, 변경 관리 방안 |
| 7 | 유지보수 및 운영 지원 | 하자보수 기간, SLA(서비스 수준 협약), 교육 훈련 계획, 유지보수 요율 |
| 8 | 수행 역량 및 레퍼런스 | 수행 조직 구성, 유사 사업 수행 실적(금융사 내부회계 AI 구축 경험 우대), 핵심 인력 이력 |
| 9 | 입찰견적서 | 구축비, 라이선스비, 연간 유지보수비 분리 명시, 5년 TCO 산출 |
| 10 | 별첨 | 요구사항 체크리스트(별첨 양식 활용, 시연 가능 여부 표시), 입찰견적서, 비밀보호각서 |

7.2 데모(PoC) 요건

- 입찰 참가사는 제안서 제출과 함께 시연(Demo) 가능 여부를 명시

- 평가 과정에서 당사 테스트 데이터를 활용한 현장 시연을 요청할 수 있으며, 시연 결과는 평가에 반영

- 시연 항목: 증빙 업로드 → AI 분석 → 통제 테스트 → 조서 생성 End-to-End 시연

- 시연 시 AI 판정 근거 하이라이팅 기능 및 환각 방지 체계 확인 포함

8. 평가 기준

제안서 평가는 다음 기준에 따라 시행합니다.

| No. | 평가 항목 | 세부 평가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기술 이해도 및 접근 방법 | 요구사항 분석의 정확성, 방법론의 적정성, AI·LLM 기술 이해 수준 |
| 2 | 솔루션 기능 완성도 | 필수 기능 구현 수준, 고위험 통제 전수점검 기능, 조서 자동화 품질, Explainable AI 구현 수준, 환각 방지 체계 |
| 3 | 온프레미스 구현 가능성 | 폐쇄망 구축 경험, 인프라 설계 적정성, LLM 온프레미스 배포 실현 가능성, 망분리·DRM·DLP 연동 방안 |
| 4 | 보안 및 컴플라이언스 | 보안 설계 수준, 인증 현황, 금융 규제 준수 방안, 외부 감사인 권한 분리 체계 |
| 5 | 수행 역량 및 레퍼런스 | 금융사·증권사 내부회계 AI 솔루션 구축 실적, 핵심 인력 전문성 |
| 6 | 사업비 적정성 | 구축비 적정성, 5년 TCO, 투자 회수 기간 합리성 |

※ 시연(Demo) 평가 실시 시 솔루션 기능 완성도 항목에 시연 결과 반영

※ 금융사(특히 증권사) 내부회계관리 AI 솔루션 구축 실적 보유 제안사 우대

9. 일정 및 제출 방법

9.1 입찰 일정

| No. | 단계 | 내용 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFP 공고 | RFP 배포 및 참가 의향서 접수 시작 | 6월 1일(월) |
| 2 | 질의응답(Q&A) | 서면 질의 접수 마감 및 공식 답변 회신 | 6월 10일(수) 마감 |
| 3 | 제안서 제출 마감 | 제안서 및 요구사항 및 별첨 서류 | 6월 22일(월) 15시 마감 |
| 4 | 제안서 평가 | 내부 평가위원회 서면 평가 | 6월 23일~25일 |
| 5 | 현장 시연 (필요 시) | 단계별 선정 업체 현장 Demo 평가 | 6월 말 (협의) |
| 6 | 우선협상 대상자 선정 | 결과 통보 및 계약 협상 개시 | 6월 말 (협의) |
| 7 | 계약 체결 | 최종 계약 체결 | 7월 초 (협의) |

※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

9.2 제출 방법

- 제출 형태: 제안서 원본 3부(인쇄·제본) + PDF 전자파일

- 제출처: 유안타증권 내부회계관리팀 (담당자: 김도균 차장, 연락처: 02-3770-3611, 이메일: dokyun.kim@yuantakorea.com)

- 입찰견적서는 별도 제출

- 제출 기한 초과 제안서는 접수 불가

9.3 질의 및 문의

- RFP 관련 질의는 서면(이메일)으로만 접수 (전화 질의 불가)

- 질의 마감: 6월 10일(수)

- 공식 답변은 전 참가사에 동일하게 회신

10. 계약 조건

10.1 계약 유형

- 본 계약은 소프트웨어 구축 및 유지보수 계약으로 체결

- 구축 계약: 업무 착수일로부터 6개월 이내 검수 완료를 목표로 함

- 유지보수 계약: 구축 완료 후 하자보수 기간(1년 이상) 및 연간 유지보수 계약 별도 체결

10.2 지식재산권

- 구축 과정에서 개발된 당사 맞춤 모듈·로직의 지식재산권은 당사에 귀속됨을 원칙으로 함

- 제안사 기존 솔루션·엔진의 지식재산권은 제안사에 귀속되나, 당사 사용 라이선스 영구 부여 조건 명시 요망

- 당사 데이터로 학습되거나 튜닝된 AI 모델의 소유권(가중치 포함)은 사업 종료 시 당사에 완전히 이관

10.3 하자보수 및 SLA

- 하자보수 기간: 최종 검수 완료일로부터 1년 이상

- 장애 대응 SLA: 시스템 장애 발생 시 4시간 이내 초동 대응, 24시간 이내 복구 (심각도에 따라 협의)

- 정기 유지보수: 연 2회 이상 정기 점검 및 AI 모델 성능 개선 지원

10.4 교육 훈련

- 시스템 가동 전 사용자(내부회계 담당자, IT 담당자) 대상 교육 실시

- 교육 자료(사용자 매뉴얼, 운영 지침서) 일체 납품

- 사업 종료 후 당사 IT 인력이 외부 도움 없이 자체적으로 시스템을 운영하고 모델을 재학습·조정할 수 있도록 구체적인 기술 전수 교육 계획 제공

- 사업 중반기 이후 당사 사내 운영 담당자를 지정하여 제안사로부터 운영 기술을 단계적으로 이관 받는 계획 포함

10.5 기타

- 제안사는 제안서 제출 전 당사 현장 실사(IT 인프라 환경 파악) 참여를 권장하며, 사전 신청 시 일정 조율 가능

- RFP의 내용은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 사항은 별도 통보

- 제안서 관련 모든 비용은 제안사 부담

- 본 RFP에 기재된 당사 내부 시스템 구성 및 인프라 현황은 대외비(Confidential) 문서이므로 제안 참여 외의 목적으로 복제·배포·전재 불가

별첨1. 요구사항 체크리스트

제안사는 아래 체크리스트의 각 항목에 대해 충족 여부(O: 완전 충족, X: 미충족, 부분: 부분 충족)를 기재하고, 부분 충족 또는 미충족 항목에 대해서는 사유 및 대안을 제안서 본문에 상세히 기술하여야 합니다.

| 구분 | 요구사항 항목 | 충족 여부 (O/X/부분) |
| --- | --- | --- |
| 필수 기능 | AI-OCR 기반 증빙 텍스트 추출 기능 |  |
|  | LLM 기반 서술형 증빙 문맥 분석 기능 |  |
|  | Excel, Word, PDF, HWP 등 다양한 파일 형식 처리 |  |
|  | RCM 파일 업로드 및 Test Attribute 자동 반영 |  |
|  | RCM-샘플-증빙 자동 매칭 및 통제 테스트 엔진 |  |
|  | Pass/Fail 판정 및 판단근거(Decision Log) 자동 생성 |  |
|  | AI 판정 근거 증빙 페이지·문구 색상 하이라이팅 시각화 (Explainable AI) |  |
|  | 환각(Hallucination) 방지 체계 구현 및 방안 명시 |  |
|  | 운영평가 조서(Draft) 자동 생성 |  |
|  | Human-in-the-Loop 실무자 확정·수정 기능 |  |
|  | 다국어(한국어, 영어) 지원 |  |
| 고위험 통제 전수점검 | 자금이체 전수점검 (이상거래 탐지 포함) |  |
|  | 지출결의(법인카드 포함) 전수점검 (이상거래 탐지 포함) |  |
|  | 수기전표 전수점검 (승인 적정성 확인 포함) |  |
|  | 저널엔트리(JE) 테스트 전수점검 (이상거래 탐지 포함) |  |
|  | 전수점검 결과 보고서 자동 생성 |  |
| 온프레미스 구축 | 외부망 미연동 완전 폐쇄망 구성 가능 |  |
|  | LLM 온프레미스 배포 및 내부 추론 가능 |  |
|  | 오픈소스 LLM 라이선스(Apache 2.0 등) 확보 및 보안 취약점 검증 방안 |  |
|  | 최소 서버 사양 명시 (CPU/RAM/GPU/Storage) |  |
|  | 망분리·DRM·DLP 솔루션 연동 방안 제시 |  |
|  | 당사 시스템·DW 실시간/배치 연동 방안 제시 |  |
|  | 동시 접속자 기준 Latency 목표치 및 최적화 방안 명시 |  |
|  | 테스트 기간 중 제안사 보유 GPU 장비 활용 가능 여부 및 방안 명시 (당사 GPU: 2026년 11월 이후 사용 가능) |  |
| 보안 및 컴플라이언스 | AES-256 이상 데이터 암호화 저장 |  |
|  | TLS 1.2+ 전송 암호화 |  |
|  | RBAC 기반 접근 권한 분리 |  |
|  | 외부 감사인·현업 평가자·PMO별 접근 권한 엄격 분리 |  |
|  | 위변조 불가 Audit Trail(감사 로그) 자동 기록 |  |
|  | ISO 27001 인증 보유(가점) 또는 동등 보안 체계 입증 자료 제출 |  |
|  | AI 학습에 고객 데이터 미사용 기술적 보증 |  |
|  | AI 모델에 사용되는 데이터 암호화 및 키(Key) 관리 방안 제시 |  |
|  | 학습용 데이터 위·변조 방지 및 무결성 검증 기능 제공 |  |
|  | 비인가 모델 교체 및 임의 변경 방지 체계 (모델 버전 관리 및 변경 이력 기록 포함) |  |
|  | 출력 데이터 또는 에러 메시지 상에 중요 정보 및 AI 모델 내부 정보 미노출 설계 |  |
| 유지보수 및 지원 | 하자보수 기간 1년 이상 제공 |  |
|  | AI 모델 소유권(가중치 포함) 당사 이관 조건 명시 |  |
|  | 당사 IT 인력 자체 운영·재학습 가능한 기술 전수 계획 제공 |  |
|  | 4시간 이내 초동 대응 SLA 보장 |  |
|  | 사용자 교육 및 매뉴얼 제공 |  |

※ 제안사명: ___________________________

※ 작성 담당자: ___________________________

※ 작성일: ___________________________

별첨2. 입찰견적서

| 총 견 적 금 액 | 금 _________________________________ 원정 (VAT 포함) (\ ) |
| --- | --- |

■  세부 견적 내역

| 구분 | 항 목 | MM | 금액(VAT별도) | VAT | 금액(VAT포함) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구축비 | 솔루션 라이선스 및 구축 |  |  |  |  |
|  | OCR/LLM 엔진 설치·설정 |  |  |  |  |
|  | 고위험 통제 전수점검 모듈 |  |  |  |  |
|  | 기존 시스템 연동 (ERP·DW 등) |  |  |  |  |
|  | 교육 및 기술 전수 |  |  |  |  |
| 구축비 소계 |  |  |  |  |  |
| 라이선스 | LLM·OCR 등 S/W 라이선스 |  |  |  |  |
| 라이선스비 소계 |  |  |  |  |  |
| 유지보수 | 연간 유지보수 (S/W·모델·SLA) |  |  |  |  |
| 유지보수비 소계 (연간) |  |  |  |  |  |
| 최종 합계 (구축비 + 라이선스비 + 유지보수비, VAT 포함) |  |  |  |  |  |

■  특기사항 및 견적 전제 조건

(H/W 인프라 발주사 제공 전제, 제외 항목, 별도 협의 사항 등 자유 기재) ※ 당사 GPU 장비는 2026년 11월 이후 사용 가능 예정. 테스트 기간 중 제안사 보유 GPU 장비 활용 가능 여부를 아래에 표시하여 주시기 바랍니다. 활용 가능 여부 : □ 가능 □ 불가 ¦ 제안사 장비 사양 : _______________ ¦ 추가 비용 발생 여부 : □ 견적 포함 □ 별도 (금액: ____________원 )

※ 입찰견적서 구분 및 항목은 변경 가능합니다.  ※ 서버·GPU 등 H/W는 발주사 제공을 전제로 합니다

.

2026년       월       일

회 사 명  :

대표이사 :                                     (인)

별첨3. 비밀보호각서

당사는 유안타증권 주식회사(이하 "발주사")로부터 「내부회계관리제도 AI 솔루션 도입」 입찰 과정에서 취득한 일체의 비밀정보에 대하여 아래 사항을 준수할 것을 확약합니다.

- 비밀정보의 범위: 발주사가 제공한 제안요청서(RFP) 및 첨부자료, 내부 시스템 구성·IT 인프라 현황, 제안서 내용 및 제안가격, 협의 내용 등 본 입찰과 관련하여 취득한 모든 정보를 포함합니다.

- 비밀정보는 본 입찰 참여 목적으로만 사용하며, 발주사의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개·누설·복제·배포·전재하지 않겠습니다.

- 제안서 내용, 제안가격, 협의 과정에서 논의된 사항은 발주사의 동의 없이 경쟁사 또는 제3자에게 일절 공개하지 않겠습니다.

- 입찰 절차 종료(낙찰 여부 무관) 즉시 제공받은 비밀정보 및 복제본 일체를 반환하거나 파기하겠습니다.

- 의무 위반으로 발주사에 손해가 발생한 경우 이에 대한 모든 법적 책임을 부담하겠습니다.

위 내용을 충분히 숙지하였으며, 이에 동의하고 성실히 준수할 것을 확약합니다.

2026년       월       일

회 사 명 :

대표이사 :                                     (인)